目录

1. 项目概述

1.1 项目背景和目标

1.2 项目范围

1.3 约束和假设

2. 角色和职责

2.1 利益相关人角色和职责

# 项目概述

## 项目背景和目标

2020年8月25日开发完成“教育局民办教育信息服务监管平台”2.0开发，软件开发过程满足CMMI3规范。

## 项目范围

《教育局民办教育信息服务监管平台》立足建立专业性的民办教育信息公开化，透明化的网络监管平台。该平台以山泽工作室为中心，构建满足普通用户对民办教育机构组织的信息获取的需求服务，达到宣传民办教育和引导家长择校的效果。本网络平台细分组织机构类别，对组织机构数据进行记录、跟踪、查询、统计，突出使用该平台的高效率、易用性特点，做符合国家对于民办教育机构的主流标准。

本系统基于互联网技术，可以使用户方便的使用本系统，高效的查找出需要的信息数据。

本系统的应用目标是全国的学生、家长、民办教育的个人、专家以及普通游客。

## 约束和假设

根据上级要求，本项目大致定于2020年8月25日前完成。

假设项目组核心成员：杨澜庆不被调离项目组。若核心成员调离项目组，项目将无法按期完成。

# 角色和职责

## 利益相关人角色和职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项**  **目**  **组**  **组**  **成**  **人**  **员** | **姓 名** | **角色** | **在项目中作用** |
| 李春秋 | 项目经理 | 项目管理、项目开发过程监督与控制 |
| 杨澜庆 | 全栈工程师 | 系统分析与设计、技术架构设计 |
| 鄢立新 | 全栈工程师 | 数据库代码实施 |
| 刘宛鹭 | 测试人员 | 单元测试与集成测试 |
| 石海峰 | 全栈工程师 | 单元测试、界面设计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段顺序 模块 | | 系统问卷模块 | 数据分析模块 | 地图定位模块 | 公告模块 | 举报模块 |
| 先启阶段 | 《需求设计说明书》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰 |
| 《项目介绍及分工》 | 李春秋 | | | | |
| 《甘特图》 |
| 《项目问题跟踪表》 |
| 《项目过程管理说明》 |
| 《基线状态报告》 |
| 《系统部署方案》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰 |
| 《先启阶段同行评审报告》 | 李春秋 | | | | |
| 《系统测试方案》 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 石海峰 |
| 精化阶段 | 《详细设计说明书》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 |
| 《数据库设计说明书》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 |
| 《概念数据模型》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 |
| 《物理数据模型》 | 石海峰 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 |
| 《界面原型》 | 李春秋 | | | | |
| 《集成测试方案》 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 石海峰 |
| 《单元测试方案》 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 石海峰 |
| 《精化阶段同行评审报告》 | 李春秋 | | | | |
| 构建阶段 | 《前端项目代码》 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 | 石海峰 |
| 《后端项目代码》 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋 | 鄢立新 |
| 《单元测试报告》 | 鄢立新 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋 |
| 《集成测试报告》 | 鄢立新 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋 |
| 《系统测试报告》 | 鄢立新 | 石海峰 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 李春秋 |
| 《构建阶段同行评审报告》 | 李春秋 | | | | |
| 产品化阶段 | 《用户使用手册》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰 |
| 《项目结项报告》 | 李春秋 | | | | |
| 《周例会纪要》 |
| 《项目工作日志》 | 李春秋 | 鄢立新 | 刘宛鹭 | 杨澜庆 | 石海峰 |